🚀 G12 Project: Parallel Development Guide

ကျောင်းသား A (UI) နှင့် ကျောင်းသား B (Backend) တစ်ပြိုင်တူ လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

၁။ အဓိက သဘောတရား (The Parallel Concept)

ကျောင်းသား B (Backend) သည် ကျောင်းသား A (UI/Frontend) ၏ UI ဒီဇိုင်း ပြီးလာမည့်အချိန်ကို ထိုင်စောင့်နေစရာ လုံးဝမလိုပါ။ Git Branches (လမ်းခွဲများ) ခွဲထားပြီးဖြစ်၍ ကျောင်းသား A က UI စခရင်များ ဆောက်နေစဉ်၊ ကျောင်းသား B က Database များနှင့် Logic အပိုင်းများကို တစ်ပြိုင်တည်း (Parallel) ရေးသားနိုင်ပါသည်။

⚠️ လိုက်နာရမည့် ရွှေစည်းကမ်း (၃) ချက်

၁။ မည်သူမျှ main branch ပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်ကုဒ်မရေးရ၊ မပြင်ရပါ။

၂။ မိမိတို့ သတ်မှတ်ထားသော သီးသန့် ကစားကွင်းလမ်းခွဲ (Branch) ပေါ်တွင်သာ ကုဒ်ရေးရမည်။

၃။ နေ့စဉ် အလုပ်မစတင်မီ Cloud ပေါ်က နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို သိရအောင် git pull အမြဲအရင်လုပ်ရမည်။

၂။ တစ်ပြိုင်တူ အလုပ်လုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့် (Step-by-Step Workflow)

| အဆင့် | 🎨 ကျောင်းသား A (feature-ui) | ⚙️ ကျောင်းသား B (feature-backend) |
| --- | --- | --- |
| အဆင့် ၁ (စတင်ခြင်း) | စက်ထဲတွင် Terminal ကိုဖွင့်ပြီး PM ဆောက်ပေးထားသော UI လမ်းခွဲပေါ်သို့ ကူးပြောင်းပါ- git fetch origin git switch feature-ui | စက်ထဲတွင် Terminal ကိုဖွင့်ပြီး PM ဆောက်ပေးထားသော Backend လမ်းခွဲပေါ်သို့ ကူးပြောင်းပါ- git fetch origin git switch feature-backend |
| အဆင့် ၂ (ကုဒ်ရေးခြင်း) | lib/views/ folder အောက်တွင် ခလုတ်များ၊ စာသားကွက်များနှင့် စခရင်ပုံစံများကိုသာ သီးသန့်ဆောက်ပါ။ Backend မရှိသေးသဖြင့် အချက်အလက်များကို Dummy Data (ဥပမာ- 'Banyar', '09123...') ဟု ယာယီအသေထည့်ပြီး UI လှပအောင် အရင်ရေးပါ။ | lib/services/ folder အောက်တွင် Database queries များ၊ CRUD functions များကို သီးသန့်ရေးပါ။ UI စခရင်မရှိသေးသဖြင့် functions များ အလုပ်လုပ်ပုံကို main() ထဲမှ တိုက်ရိုက်လှမ်းခေါ်ပြီး print() command သုံး၍ terminal output ဖြင့် အောင်မြင်မှု ရှိ/မရှိ စမ်းသပ်စစ်ဆေးထားပါ။ |
| အဆင့် ၃ (Cloud ပေါ်တင်ခြင်း) | ရေးထားသည်များ အဆင်ပြေပါက GitHub သို့ တင်ပါ- git add . git commit -m 'Complete login UI Layout' git push origin feature-ui | ရေးထားသည်များ အဆင်ပြေပါက GitHub သို့ တင်ပါ- git add . git commit -m 'Complete Database CRUD logic' git push origin feature-backend |
| အဆင့် ၄ (ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံခြင်း) | GitHub Website သို့သွားပြီး 'Compare & pull request' ကိုနှိပ်ကာ PM (Banyar) ထံသို့ ကုဒ်ပေါင်းစပ်ပေးရန် PR လှမ်းတင်ပါ။ | GitHub Website သို့သွားပြီး 'Compare & pull request' ကိုနှိပ်ကာ PM (Banyar) ထံသို့ ကုဒ်ပေါင်းစပ်ပေးရန် PR လှမ်းတင်ပါ။ |

၃။ PM အနေဖြင့် ကုဒ်များပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း (Merging & Integration)

၁။ ကျောင်းသားနှစ်ဦးလုံး PR တင်လာလျှင် GitHub ပေါ်တွင် feature-backend ကို အရင် Merge လုပ်ပါ။ ထို့နောက် feature-ui ကို ထပ်မံ Merge လုပ်ပါ။
၂။ ပေါင်းစပ်ပြီးနောက် ကျောင်းသားတစ်ဦး (သို့မဟုတ် နှစ်ဦးလုံး) က မိမိတို့စက်ထဲတွင် git switch main နှင့် git pull origin main လုပ်ပြီး ကုဒ်အသစ်များကို ဆွဲချပါ။
၃။ နောက်ဆုံးပိတ်အနေဖြင့် UI ခလုတ်များ၏ onPressed: () ဟုခေါ်သော action လုပ်ဆောင်ချက်များထဲတွင် ကျောင်းသား B ရေးထားသည့် Database CRUD function များကို လှမ်းခေါ်ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရုံဖြင့် UI ရော Backend ပါ အပြတ်အသတ် ပြီးပြည့်စုံသွားမည် ဖြစ်သည်။